Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 08.06.2009.

ДОГОВОР N ____

подряда на бурение и оборудование скважин

г. _____________

"___"_______ _____ г.

_______________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________, действующ____ на основании __________, с одной стороны и __________________, именуем____ в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________, действующ___ на основании __________, с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по бурению и оборудованию скважин на углеводородное сырье по этапам, качественно, в соответствии с техническим заданием (Приложение N 1), действующими правилами ведения работ, указаниями Заказчика, и сдать ее результат Заказчику в сроки, установленные графиком строительства (Приложение N 4), а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Обязанности Заказчика и Подрядчика определяются требованиями действующего законодательства и настоящего Договора.

- 2. ПОЛНОМОЧИЯ ЗАКАЗЧИКА

2.1. В любое время, начиная с даты вступления настоящего Договора в силу и до окончания его действия, Заказчик через своего полномочного представителя, в дальнейшем именуемого "Представитель Заказчика", руководит Подрядчиком.

2.2. Подрядчик признает полномочия Представителя Заказчика, указанного в Приложении N 5 к Договору, по отношению к Подрядчику.

Заказчик оставляет за собой право в любое время назвать своего нового представителя при условии, что Заказчик сообщит об этом Подрядчику в письменном виде.

2.3. В любое время Представитель Заказчика должен иметь доступ на рабочий объект и к записям Подрядчика, которые ведутся на рабочем объекте, с целью контроля качества строительства скважины, ведения документации, соблюдения технологических процессов, норм и Правил по технике безопасности и Правил охраны окружающей среды.

2.4. Указания Представителя Заказчика могут быть даны Подрядчику в устной или письменной форме. В случае если указание дается в устной форме, Подрядчик должен его зафиксировать в Вахтовом журнале, а Представитель Заказчика - поставить под записью свою подпись.

2.5. Заказчик может приостановить работы, потребовать в письменном виде, чтобы Подрядчик отстранил от работы на объекте любого рабочего или вахту, если на это есть достаточные причины.

К таким причинам можно отнести:

- грубые нарушения Правил техники безопасности и охраны окружающей среды;

- появление на объекте, рабочем месте, в жилом поселке и в вахтовом транспорте в нетрезвом состоянии;

- нарушение технологического процесса и Правил эксплуатации оборудования;

- несоответствие квалификации персонала.

В случае существования потенциальной опасности несчастного случая, а также появления в нетрезвом состоянии такой работник должен немедленно покинуть объект.

2.6. Площадка для выполнения работ на буровой должна:

- обеспечивать установку не менее двух единиц оборудования с шириной прохода между ними не менее 3 м, но быть не менее 10 х 10 м;

- обеспечивать возможность установки подъемника и лаборатории в горизонтальном положении относительно устья скважины и постоянную видимость с места машиниста ротора, верхнего и нижнего роликов, геофизического кабеля, мостиков и устья скважины;

- иметь подъездные пути, обеспечивающие беспрепятственную эвакуацию подъемников и лабораторий в аварийных ситуациях своим ходом или буксировкой;

- исключать скопление отработанных газов от двигателя привода лебедки и мотор-генератора;

- обеспечивать освещенность в темное время суток не менее:

- места установки блок-баланса, розеток, рубильника подсоединения заземляющих проводников, прохождения кабеля - 50 лк от ламп накаливания и 75 лк от люминесцентных ламп;

- места установки подвесного блока, зоны переноски СГА, переходов персонала, трассы силовых и соединительных проводов - 20 лк от ламп накаливания и 40 лк от люминесцентных ламп;

- опасной зоны - 5 лк.

При освещенности ниже указанных норм производство работ в темное время суток ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

В случае проведения работ на искусственных сооружениях (эстакадах, судах, плавучих и погружных буровых установках) оборудование размещается согласно схемам, согласованным буровым и геофизическим предприятиями. При этом:

- в случае контейнерного способа размещения оборудования площадь рабочего места должна быть не менее 10 х 20 м;

- в случае каютного способа размещения - 10 х 14 м;

- вблизи рабочих мест должны быть выделены каюты или другие помещения для ремонтной мастерской и хранения РВ;

- постаменты под подъемники должны иметь паспорта и Инструкции по эксплуатации.

Посторонние предметы между рабочей площадкой и устьем скважины должны быть удалены, размещены и закреплены так, чтобы не мешать проведению работ, а ротор, полы буровой установки и приемных мостков должны быть исправны и очищены от промывочной жидкости, нефти, смазочных материалов, снега и льда. Сходни приемных мостков должны иметь поверхность и поперечные рейки, предотвращающие скольжение обслуживающего персонала. При необходимости полы буровой установки и приемных мостков посыпаются песком.

2.7. В случае невозможности подготовить скважину в соответствии с требованиями настоящего Договора и установленных правил, стороны выполняют работы по измененным проектам, совместно разрабатываемым Исполнителем и Заказчиком. Если при этом возникает необходимость соблюдения требований, регламентация которых в действующих нормативных документах и Договоре отсутствует, то стороны должны принять меры по безусловному обеспечению безопасности работ.

- 3. ВЫПОЛНЯЕМАЯ РАБОТА

3.1. Перед началом работы не менее за ____ суток Заказчик должен предоставить Подрядчику программу работ, в которой излагаются требования Заказчика на определенный период. Программа работ должна содержать достаточную информацию, включающую объем и график работ, чтобы позволить Подрядчику предоставить услуги. Заказчик предоставляет и несет ответственность за качество технического проекта на строительство группы скважин.

3.2. Для каждого куста скважин Заказчик должен согласовать геолого-технический наряд, а для каждой конкретной скважины - предоставить в письменном виде изменения ГТН.

Подрядчик соглашается выполнить работу, указанную в Приложении N 4, согласно условиям настоящего Договора и любым дополнительным условиям и спецификациям. Дата начала работ, указанных в Приложении N 4 должна быть согласована сторонами.

3.3. Подрядчик выполняет работы по полному циклу своими силами с использованием оборудования и материалов Заказчика. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работы, должны быть доставлены на место, указанное в Приложении N 2.

Если требуются другие материалы и оборудование, не оговоренные в соглашении или в Приложении N 2, тогда их приобретение, поставки и доставка на место должны стать предметом согласования между Заказчиком и Подрядчиком до начала работ.

Подрядчик гарантирует надежную постоянную эксплуатацию всего оборудования, инструментов и материалов и хранит в достаточном количестве запасные части и материалы, необходимые для бесперебойной работы буровой установки на период действия Договора.

Подрядчик предоставляет для выполнения работ подготовленный персонал, имеющий соответствующий опыт и квалификацию для выполнения работ по бурению такого рода скважин на углеводородное сырье, в том числе опыт проводки скважин на ______ и сведущего в техническом обслуживании, ремонте и эксплуатации бурового и строительного оборудования. Подрядчик несет ответственность за наличие у своего персонала навыков осуществления контроля над скважиной и предотвращения выброса.

3.4. Заказчик должен выдать на местности точку, как это требуется для работы, получить все разрешения, требуемые правительственными учреждениями или органами ________ и (или) Российской Федерации, включая разрешение на вырубку леса и добычу песка.

3.5. Заказчик предоставляет планы на выполнение работ, которые возникли после начала бурения скважины и не предусмотрены Приложением N 4 или проектом.

Планы работ, предоставляемые Заказчиком, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, _________ и дополнительным требованиям Заказчика.

3.6. Во всех случаях работа, выполняемая Подрядчиком или другими подрядчиками (субподрядчиками), должна выполняться в соответствии с правилами и законодательством _________ и Российской Федерации.

- 4. ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Заказчик должен оплатить Подрядчику выполненные работы в соответствии с договорной ценой, согласно Приложению N 3.

4.2. Договорная цена согласовывается на скважину и не подлежит корректировке.

4.3. Дополнительно по повременным тарифам оплачиваются следующие виды работ:

- ликвидация аварии или брака в работе по причинам, не зависящим от Подрядчика;

- осложнения геологического характера;

- все другие работы, не связанные со строительством скважины (по отдельному заданию).

4.4. Простои не по вине Подрядчика (низкая температура, ожидание материалов, оборудования и т.п.) оплачиваются по ставке простоя.

4.5. Не подлежат оплате следующие работы по вине Подрядчика:

- ликвидация аварий и их последствий, брака в работе;

- ликвидация последствий нарушения Правил охраны окружающей среды;

- ликвидация последствий нарушения Правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности;

- простои по остановке контролирующих органов;

- простои из-за оборудования (выход из строя, сверхнормативный ремонт).

4.6. Согласованная стоимость за скважину может быть понижена Заказчиком в следующих размерах за допущенные отклонения при бурении скважины по вине Подрядчика:

- непопадание в круг допуска - до 25%, если Заказчиком принято решение по заканчиванию скважины при существующем положении, если это не связано с осложнением геологического характера;

- недопуск обсадных колонн до проектной глубины - до 25%, если это существенным образом влияет на качество скважины (по акту согласования);

- некачественное цементирование обсадных колонн.

4.7. Простои не по вине Подрядчика оплачиваются по расценкам простоя и оформляются двухсторонним актом в случае остановки работ Заказчиком на предсказуемый период времени в соответствии с предварительным уведомлением, когда рабочая сила Подрядчика не завозится на объект, за исключением необходимого персонала по поддержанию объекта в рабочем состоянии или использования персонала Заказчиком для других работ. Заказчик имеет право предоставлять другую работу персоналу Подрядчика на период ожидаемого простоя.

- 5. ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, СНАБЖЕНИЕ И

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СТОРОНАМИ

5.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик должен предоставить смонтированную на площадке комплектную буровую установку, получить все разрешения на ее эксплуатацию, требуемые контролирующими органами, обеспечить источник водоснабжения и энергоснабжения, а также:

5.1.1. Передает по акту Подрядчику необходимые имеющиеся в наличии материалы, инструменты, бурильные трубы, элементы КНБК, обсадные колонны, оснастку в соответствии с распределением обязанностей (Приложение N 2).

5.1.2. По предварительной заявке осуществляет перетаскивание буровой установки в кусте, а также другие работы (промыслово-геофизические) своими силами или силами подрядных организаций с участием персонала Подрядчика и других подрядчиков.

Совместно с Представителями Подрядчика принимает буровую установку после вышкомонтажных работ.

5.1.3. По заявкам Подрядчика (бурового мастера) обеспечивает завоз и вывоз оборудования, инструментов и материалов.

5.1.4. За свой счет организует доставку персонала Подрядчика от г. ______ на объект и обратно по согласованному графику.

5.1.5. Питание персонала Подрядчика (3-х разовое) осуществляется в столовой Заказчика.

5.1.6. Обеспечивает средства связи для передачи сводок и необходимой информации, а также организует оказание первой медицинской помощи на объекте и при необходимости вывоз пострадавшего или заболевшего работника Подрядчика.

5.1.7. Представляет комплект противовыбросового оборудования с надлежаще оформленной документацией.

5.1.8. Заказчик выдает планы на совмещенные работы в кусте, а также оформляет специальные допуски на проведение огневых и других работ.

5.1.9. Заказчик своими силами или силами подрядных организаций организует подключение, и обслуживание электроустановок в соответствии с требованиями Правил эксплуатации.

5.1.10. Осуществляет геологический и технологический контроль на определенных этапах строительства скважины (ПГИ, спуск и цементирование эксплуатационной колонны, ИПГ и т.п.).

5.2. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик должен выполнять все работы по проводке скважины качественно и в сроки, указанные в Приложении N 4.

5.2.1. Выполнять работы по строительству скважин с соблюдением требований технического проекта на строительство скважин, производственных стандартов, а также соблюдением Правил безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

5.2.2. Обеспечить свой персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, организовать обучение и проверку знаний персонала по технике безопасности, НГВП и выдачу удостоверений.

5.2.3. Обслужить в процессе бурения оборудование, принадлежащее как Заказчику, так и Подрядчику, в соответствии с Правилами эксплуатации и осуществлять планово-предупредительный текущий ремонт, дефектоскопию и обслуживание оборудования в соответствии с графиком ППР и дефектоскопии оборудования, согласованного с Заказчиком.

5.2.4. Обеспечить бригаду Вахтовым журналом, суточными рапортами и другой необходимой документацией, согласно утвержденному перечню, для буровой бригады.

5.2.5. Дополнительно к работам, непосредственно связанным с бурением, выполнять разгрузочно-погрузочные работы на объекте, необходимые для строительства скважин (затарку смесителей цементом и смесями, укладку обсадных колонн), а также прием и складирование других грузов по отдельному заданию.

5.2.6. Не реже одного раза в неделю предоставлять суточные рапорты бурового мастера с приложенной диаграммой индикатора веса в отдел строительства скважин Заказчика с отметкой Представителя Заказчика на объекте.

5.2.7. Снабжать Заказчика объективной информацией по техническому состоянию скважин.

5.2.8. Незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех чрезвычайных ситуациях и принимать все необходимые срочные меры по предотвращению либо ликвидации указанных ситуаций в соответствии с порядком, установленным законодательством.

- 6. МЕТОДЫ И ПРАКТИКА БУРЕНИЯ

6.1. Подрядчик должен выполнять работу по настоящему Договору с соблюдением производственных стандартов в соответствии с техническим проектом, а также с соблюдением Правил техники безопасности и обеспечением охраны здоровья и окружающей среды.

6.2. Подрядчик должен содержать все оборудование Заказчика в хорошем рабочем состоянии за все время работы, проводить испытания (ремонты) оборудования в соответствии с инструкциями и пользоваться всеми разумными средствами предотвращения пожаров и водонефтегазопроявлений.

6.3. Подрядчик должен заполнять Вахтовый журнал, а также всю документацию, которую требует Заказчик.

6.4. Подрядчик должен проводить замеры зенитного и азимутного углов искривления скважины, как это будет оговорено в конкретной программе проводки скважины. Заказчик может потребовать проведения замеров зенитного и азимутного углов искривления скважины в любое время.

6.4.1. Если в процессе работы, проведенные по инициативе одной из сторон замеры покажут, что зенитный и азимутальные углы превышают оговоренные пределы, то Заказчик по своему усмотрению может дать Подрядчику указание зацементировать и перебурить или по другому исправить зенитный и азимутальный углы для приведения их в соответствие с оговоренными пределами.

6.4.2. Если требуется бурение нового ствола скважины в соответствии с тем, что предусмотрено п. 6.4.1, то Подрядчик должен пробурить ствол скважины согласно условиям настоящего Договора, как если бы это был первый ствол скважины, исключая стоимость за перебуренную часть ствола скважины.

6.5. Подрядчик может по согласованию с Заказчиком использовать другие долота, инструмент КНВК и т.п., не предусмотренные проектом на бурение. При этом согласованные стоимость долот КНВК и время на строительство скважины не изменяются, т.е. Подрядчик работает за счет своего риска.

- 7. ПРОГРАММА КРЕПЛЕНИЯ СКВАЖИНЫ

7.1. Подрядчик должен выполнить программу крепления скважины, оговариваемую в специальных планах. Точная глубина спуска обсадных колонн должна оговариваться Заказчиком перед спуском каждой обсадной колонны. Заказчик может модифицировать программу крепления, но модификации, увеличивающие риск Подрядчика, должны производиться с согласия Подрядчика.

7.2. Независимо от того, кем поставлена обсадная колонна, Подрядчик должен предпринять все необходимые меры для защиты обсадных колонн до их спуска в ствол скважины, т.е. хранить их на стеллажах для труб с использованием предохранительных колей, прочищая и смазывая резьбу по мере сборки обсадных колонн, а после закачивания скважины он должен надеть на все оставшиеся обсадные трубы протекторы и вернуть такие обсадные трубы на места постоянного хранения по требованию Заказчика.

7.3. Если Заказчик поставляет обсадную колонну без сертификата завода-изготовителя, опрессовки, то Подрядчик не несет ответственности за герметичность и целостность спускаемой обсадной колонны с условием выполнения им технологического плана на спуск и крепление.

- 8. ОБРАЗЦЫ КЕРНА, ШЛАМА И ОТЧЕТЫ

8.1. Подрядчик должен отбирать образцы шлама по просьбе Заказчика, отмечая в журнале, в какое время и на какой глубине были отобраны образцы. Подрядчик должен отбирать керн, сохранять его и маркировать образцы. Такие образцы должны предоставляться Заказчику согласно его требованиям.

8.2. Подрядчик предоставляет ежедневный отчет Заказчику (сводку), помимо суточного рапорта бурового мастера, к удовлетворению всех требований Заказчика.

- 9. СЛОЖНЫЙ ИЛИ ОПАСНЫЙ ПЛАСТ

9.1. Если при бурении скважины Подрядчик встретит гравий, валуны, угли, потерю циркуляции, водопроявления или сложности с отклонением скважины во время бурения под кондуктор или эксплуатационную колонну, то время, потраченное сверх установленного, оплачивается нарядом по повременным расценкам.

9.2. Если встречается одно или более ненормальных условий (водопроявление, аномальное давление, уголь, осыпание стенок скважины, естественное искривление), что делает бурение ненормально сложным или опасным, Подрядчик должен немедленно предпринять все необходимые усилия для преодоления этих трудностей и немедленно уведомить Заказчика. Операции, выполняемые Подрядчиком при указанных выше обстоятельствах, будут оцениваться как осложнения с оплатой согласно настоящему Договору.

- 10. АВАРИИ И НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ

10.1. Подрядчик должен незамедлительно известить Заказчика обо всех авариях или происшествиях, в результате которых работникам Подрядчика или другим лицам причинен ущерб или увечье во время работы, а также ущерб собственности Заказчика или Подрядчика во время работы или из-за нее. В течение суток Подрядчик должен предоставить Заказчику предварительный отчет о происшествии (несчастном случае). В течение 48 часов Подрядчик должен предоставить Заказчику отчет о расследовании несчастного случая (происшествия), включая детали расследования и рекомендации по предотвращению таких случаев в последующем.

10.2. Ликвидация аварий в стволе скважины производится по планам, согласованным с Заказчиком.

10.3. Для выявления причин аварий создается комиссия с участием представителей сторон и государственных органов.

- 11. ОСТАНОВКА РАБОТЫ

11.1. Заказчик в любое время имеет право остановить выполняемую или подлежащую выполнению работу. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику сумму, определенную по расценкам простоя, если это происходит не по вине Подрядчика.

11.2. Оплата простоев по вине Подрядчика не производится.

- 12. ВРЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА ЗАКАЗЧИКУ

12.1. В случае если Подрядчик не соблюдает сроки и условия настоящего Договора, что включает в себя сроки и условия строительства скважины, Заказчик может уведомить Подрядчика, оговорив, в чем заключается нарушение.

Подрядчику дается семь дней для исправления положения, после чего Заказчик может остановить работы согласно п. 12.2, принять инструменты, оборудование и, используя свой собственный персонал или персонал другого подрядчика, завершить работы по строительству скважин.

12.2. Если при выполнении работ по строительству скважины в любое время после уведомления Заказчиком Подрядчика о несоблюдении условий Договора существует опасность потери контроля за скважиной, нефтегазоводопроявления, пожара или взрыва или опасность получения увечья, или потери жизни, то Заказчик имеет право немедленно прекратить работы,.

12.3. В любом случае, когда Заказчик принимает инструменты и оборудование Подрядчика, он должен вернуть их в таком же состоянии, в каком принял, при условии нормальной эксплуатации. Операции, выполняемые с использованием инструментов и оборудования Подрядчика, проводятся под ответственность Заказчика.

- 13. СОБСТВЕННОСТЬ НА СКВАЖИНЫ,

ОБРАЗЦЫ ШЛАМА, КЕРНА, ФЛЮИДА И ИНФОРМАЦИЮ

13.1. Заказчик на протяжении всего времени является владельцем скважины, всех образцов шлама, керна и флюида, извлекаемых из скважины в процессе бурения, информации по геологии и резервуару, полученной в процессе бурения скважины, и владельцем всех технологических процессов, принадлежащих Заказчику. Ни Подрядчик, ни любой его субподрядчик не могут хранить у себя образцы шлама, керна и флюида.

- 14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

14.1. Подрядчик должен держать в тайне всю предоставляемую ему информацию или информацию, полученную прямо или косвенно от Заказчика, до или после даты вступления в силу настоящего Договора, в том числе данные о глубине скважины, вскрытых пластах, о результатах отбора керна, тестирования, изысканий, спуске обсадной колонны и установке цементных мостов при ликвидации скважины и другую информацию.

- 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ

15.1. При работе в соответствии с условиями настоящего Договора Подрядчик несет материальную ответственность за потерю, повреждение или поломку инструментов, машин, оборудования, жилого фонда и материалов, за аварии и брак в работе, возникшие вследствие грубых нарушений Правил ведения буровых работ, охраны труда, пожарной безопасности, законов и Правил по охране окружающей среды.

15.2. Заказчик будет нести ответственность за потерю, повреждение или поломку инструментов и оборудования, а также за аварии и брак в следующих случаях:

15.2.1. Если Заказчик или его работники, Представители Заказчика работают небрежно и преднамеренно халатно, а также не соблюдают Правила безопасности.

15.2.2. Если Заказчик принял работу или скважину как указано в п. 12 настоящего Договора.

15.2.3. Если работы производятся под непосредственным руководством Представителя Заказчика.

15.2.4. Если Заказчик или Представители его службы поставили неисправное или дефектное оборудование и инструменты согласно перечню.

15.2.5. В случае несчастного случая или аварии на завершенной скважине, расположенной в кусте скважин.

15.3. В случае если Подрядчик осуществляет бурение скважины с площадки, на которой расположены законченные скважины, Подрядчик не будет нести ответственность за повреждения, потерю или ущерб законченной скважины, за персонал и оборудование, расположенные на данной скважине, независимо от того, принадлежит ли она Заказчику, субподрядчику Заказчика, за исключением повреждений, потерь или ущерба, вызванных явной халатностью Подрядчика, несоблюдением им Правил безопасности или тем, что он работает опасным образом.

- 16. ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА

16.1. Заказчик и Подрядчик обязуются соблюдать законы и Правила ________ и Российской Федерации, обращая особое внимание на технику безопасности, охрану здоровья и окружающей среды.

16.2. Все споры по настоящему Договору, которые не могут быть разрешены сторонами, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде _________________.

- 17. ЗАГРЯЗНЕНИЕ СРЕДЫ

17.1. Подрядчик несет ответственность и ограждает Заказчика от ответственности за любые действия, претензии, потери, убытки и все затраты, вызванные с загрязнением от разлива топлива, смазочных материалов, масла, мусора, непосредственно связанные с оборудованием Заказчика и Подрядчика, за исключением протекания обваловок водоохранных сооружений, если это протекание не вызвано грубой халатностью или намеренными действиями Подрядчика.

17.2. Заказчик несет ответственность и ограждает Подрядчика от ответственности за любые действия, претензии, потери, убытки, ущерб, затраты любого рода, возникающие из-за загрязнения среды, происходящие при выполнении работ по строительству скважин, включая, но, не ограничиваясь теми последствиями, которые могут быть вызваны протеканием котлованов, обваловки котельной, склада ГСМ, пожаром, выбросом, нефтегазопроявлениями, размещением шлама, загромождением и загрязнением металлоломом и т.п.

17.3. Подрядчик несет материальную ответственность за весь или любой незаконный сброс промывочной жидкости.

17.4. Заказчик обеспечивает за свой счет соответствующее место и вывоз для захоронения отходов бурения, своевременную очистку шламосборника, связанные с эксплуатацией оборудования и выбуренной породы.

17.5. Заказчик за собственный счет и под свою ответственность обеспечивает транспортировку, хранение и размещение опасных материалов и отходов, образующихся при бурении и заканчивании скважин.

17.6. Подрядчик может потребовать проведения инспекции на любом объекте, намеченном для проведения работ. При этом должны присутствовать и Представитель Подрядчика и Представитель Заказчика.

Цель инспекции - определение степени загрязнения объекта до момента прихода туда Подрядчика. Результаты инспекции должны быть зафиксированы в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

- 18. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ СЧЕТОВ

18.1. Все выплаты Подрядчику производятся платежным поручением в течение ___ (_________) дней по получении Заказчиком счета от Подрядчика и всех накладных, запрашиваемых Заказчиком, или зачетом взаимной задолженности. Взаимозачет производится по мере предъявления счетов.

18.2. Подрядчик выставляет Заказчику счет за выполненную работу не чаще, чем один раз в месяц. Все счета должны содержать следующую информацию:

- номер и дату выставления счета;

- номера скважин, на которых произведена работа;

- временный период, включенный в счет;

- краткое описание работы;

- количество отработанных единиц времени, материалов и оборудования, помноженное на соответствующие расценки;

- НДС и другие применимые налоги;

- банковские реквизиты и другие данные Заказчика и Подрядчика, необходимые для своевременного осуществления выплат в соответствии с требованиями по оформлению счетов-фактур.

18.3. Счета, которые оспариваются Заказчиком или неверно оформлены, должны быть возвращены Подрядчику для корректировки и оплачены в течение ____ дней со дня получения исправленного счета.

18.4. При задержке оплаты выполненных работ и услуг Заказчик оплачивает Подрядчику пени в размере ____% за каждый день просроченной (неоплаченной) в срок суммы, но не более ___% от суммы счета.

18.5. В случае длительной задержки оплаты выполненных работ Подрядчик может взять кредит в банке в сумме, не превышающей задолженность Заказчика, а Заказчик обязан оплатить проценты по кредиту.

18.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации...

- 19. АУДИТЫ

19.1. Подрядчик должен вести полные записи, необходимые относительно выполняемых работ, и хранить такие записи не менее двух лет после завершения работ. В течение этого времени Заказчик может, оповестив заблаговременно в письменном виде Подрядчика, провести ревизию записей и отчетов Подрядчика относительно работ, выполняемых по настоящему Договору.

19.2. Для подтверждения выставленных счетов должны храниться соответствующие документы, включая, но, не ограничиваясь этим, счета поставщиков и субподрядчиков Подрядчика.

- 20. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

20.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств или прекращения в соответствии со статьей 21.

- 21. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

21.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор по взаимному согласию, а также в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

- 22. УВЕДОМЛЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ

22.1. Адрес Подрядчика для отправки уведомлений по настоящему Договору:

_____________________________________.

22.2. Адрес Заказчика для отправки уведомлений по настоящему Договору:

______________________________________.

22.3. Все уведомления должны быть оформлены в письменном виде и должны быть доставлены курьером, по телексу или факсу.

Любое уведомление, отправленное способом, указанным в п. 22.3, будет считаться отправленным и полученным адресатом в течение ____ часов после его отправления, за исключением суббот, воскресений и праздничных дней.

22.4. Прилагаются следующие Приложения, которые являются неотъемлемой частью Договора:

Приложение N 1 - техническое задание (промысловый заказ и т.п.).

Приложение N 2 - оборудование и услуги, предоставляемые сторонами.

Приложение N 3 - протокол согласования договорной цены.

Приложение N 4 - график строительства.

Приложение N 5 - доверенность Представителя Заказчика

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:                              Подрядчик:

_____________________________          ____________________________

_____________________________          ____________________________

_____________________________          ____________________________

М.П.                                    М.П.