Приложение N 11

к п. 6.42 Инструкции

по делопроизводству в аппарате управления

ОАО "Российские железные дороги"

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА ПРОТОКОЛА РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧИ ПРЕЗИДЕНТА

ОАО "РЖД" И РУКОВОДИТЕЛЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА

П Р О Т О К О Л

рабочей встречи губернатора Ростовской области Фамилия И.О.

и президента ОАО "РЖД" Фамилия И.О.

г. Ростов-на-Дону

"__" ____________ 2005 г. N ______

Присутствовали:

от администрации Ростовской области

первый заместитель главы администрации        - фамилия и инициалы

области - вице-губернатор

заместитель главы администрации области       - фамилия и инициалы

- министр автомобильных дорог,

транспорта и связи

_____________________________________         - __________________

от ОАО "РЖД"

вице-президент ОАО "РЖД"                      - фамилия и инициалы

начальник Северо-Кавказской железной          - фамилия и инициалы

дороги

_____________________________________         - __________________

В  ходе  встречи  рассмотрен  комплекс  вопросов,  связанных с

развитием  инфраструктуры железнодорожного транспорта и улучшением

транспортного обслуживания Ростовской области.

I. О строительстве железнодорожного подъездного пути

к Садкинскому месторождению угля

____________________________________________________

(Фамилия, Фамилия, Фамилия...)

Начальнику Северо-Кавказской железной дороги Фамилия И.О.:

а)  провести  до  20  сентября  2005  г. с представителями ЗАО

"Северстальтранс" и администрации Ростовской области переговоры по

определению  перечня  работ  при строительстве подъездного пути, а

также  о  размере  долевого  участия  ЗАО "Северстальтранс" в этом

строительстве;

б)  совместно  с  министерством  промышленности,  энергетики и

природных  ресурсов  Ростовской области подготовить предложения по

назначению   балансодержателя   строящихся   объектов  Садкинского

месторождения угля и подъездного пути к нему.

II. О разработке технико-экономического обоснования

(ТЭО) и строительстве железнодорожного пути между

разводным мостом и мостом на западном обходе

г. Ростова-на-Дону

___________________________________________________

(Фамилия, Фамилия, Фамилия...)

1.   Заместителю  главы  администрации  Ростовской  области  -

министру  автомобильных  дорог,  транспорта  и  связи Фамилия И.О.

подготовить  до  1  октября  2005  г.  письмо  Министру транспорта

Российской  Федерации  о содействии в привлечении судовладельцев к

долевому участию в финансировании данного проекта.

2.  Вице-президенту  ОАО  "РЖД"  Фамилия И.О. подготовить до 1

октября  2005 г. обращение в Правительство Российской Федерации по

вопросу  включения данного проекта в Федеральную целевую программу

"Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 гг.)".

Президент                          Глава администрации

ОАО "РЖД"                          Ростовской области

(губернатор)

И.О.Фамилия                           И.О.Фамилия