Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 02.12.2008.

Приложение N __

к договору N ____

от "___"________ ____ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ, выполняемых продавцом

| N п/ п | Наименование работы | ГОСТ, ТУ, тех. регламент | Срок исполнения | Стоимость | Отметка о приемке | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка оборудования |  |  |  |  |  |
| 2 | Покупка и доставка местных стройматериалов |  |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж опалубки бассейна |  |  |  |  |  |
| 4 | Формирование профиля дна бассейна |  |  |  |  |  |
| 5 | Армирование |  |  |  |  |  |
| 6 | Бетонирование |  |  |  |  |  |
| 7 | Установка внутреннего покрытия |  |  |  |  |  |
| 8 | Установка камня по верхнему периметру бассейна |  |  |  |  |  |
| 9 | Прокладка электрокабеля в соответствии со схемой (Приложение N __) от пульта управления до фильтрующей установки |  |  |  |  |  |
| 10 | Подключение ячейки фильтрации |  |  |  |  |  |
| 11 | Прокладка теплотрассы между теплообменником и ячейкой фильтрации <*> |  |  |  |  |  |
| 12 | Подключение теплообменника, кроме контура теплоносителя |  |  |  |  |  |
| 13 | Подключение электронагрева- теля |  |  |  |  |  |
| 14 | Первоначальное заполнение водой до первой ступени "Римской лестницы" |  |  |  |  |  |
| 15 | Пуск-наладка |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

---------------------------------

<*> По стоимости комплектующих и монтажа теплотрассы составляется смета и оплачивается Покупателем отдельно в зависимости от взаимного расположения теплообменника и фильтрующей установки.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ, выполняемых покупателем

| N п/п | Наименование работ | ГОСТ, ТУ, тех. регламент | Срок исполнения | Стоимость | Отметка о приемке | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прокладка электрокабеля в соответствии со схемой (Приложение N 3) от распределительного щита до пульта управления |  |  |  |  |  |
| 2. | Устройство заземления |  |  |  |  |  |
| 3. | Обратная подсыпка котлована песком до необходимого уровня с проливкой его водой и трамбовкой |  |  |  |  |  |
| 4. | Заполнение водой до указанного уровня, согласно тех. условиям на оборудование |  |  |  |  |  |
| 5. | Организация отверстия в фундаменте для прокладки теплотрассы (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| 6. | Прокладка теплотрассы между котлом и теплообменником |  |  |  |  |  |
| 7. | Подключение теплообменника к контуру теплоносителя |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

От Покупателя:                         От Продавца:

____________/_____________          ____________/_____________

М.П.                               М.П.