Инструкция, утвержденная Приказом Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы от 19.02.2004 N 13, в которой приведена данная форма, введена в действие с 1 марта 2004 года.

Приложение N 1

к Инструкции по делопроизводству

департамента жилищной политики и

жилищного фонда г. Москвы

Исполнитель: Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы.

Распоряжение Правительства Москвы от 17.07.2003 N 1261-РП.

Об утверждении адресного перечня жилых домов│Контроль Ресин В.И.

для разработки градостроительной,           │

исходно-разрешительной и проектно-сметной   │

документации на жилищное строительство      │

в 2006 году                                 │

Поручение по п. 5.2:

Определить в установленном порядке заказчика на разработку предпроектной документации (приложения 1, 2) и проектно-сметной документации на строительство жилых домов за счет средств городского бюджета

Срок представления информации: 16.01.2004

КУРАТОР: Чичкина Т.Н.                         Телефон: 229-54-40

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│           СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ              │

│   (ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ И ПРЕДЛАГАЕМЫЙ НОВЫЙ СРОК)   │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│   Департаментом   жилищной  политики  и  жилищного фонда в ноябре│

│проведен  конкурс   по   определению   заказчика   на   разработку│

│предпроектной и проектной документации  на жилищное  строительство│

│в 2006 году по адресному перечню приложения 1.                    │

│   Заказчиком определен ОАО "Москапстрой".                        │

│   Конкурс по определению заказчика  на  разработку  предпроектной│

│документации  по адресному перечню приложения 2 (адресный перечень│

│жилых домов для разработки документации на жилищное  строительство│

│в 2006 году по инвестиционным контрактам, заключенным на основании│

│распорядительных    документов  или    по  результатам конкурсов с│

│получением   доли  города в денежном  выражении)  также проведен в│

│ноябре  2003  года  и признан несостоявшимся по причине отсутствия│

│претендентов.                                                     │

│   Учитывая  изложенное,  Департаментом  заключен  с ГУП ГУЗГР МКА│

│договор  от  17 декабря 2003 года N   1-148-03-УЭФ на разработку в│

│2004   году  предпроектной   документации  по   адресным  перечням│

│приложения 2.                                                     │

│   Прошу поручение по п. 5.2 снять с контроля.                    │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Руководитель: __________________________ _________ __________

(должность, фамилия, И.О.) (подпись)   (дата)

Исполнитель:  __________________________ _________ __________

(должность, фамилия, И.О.) (подпись)   (дата)

Телефон: _________________________________

------------------------------------------------------------------

Оформляется куратором Организационно-аналитического управления

Состояние исполнения поручения: - выполнено

(ненужное зачеркнуть)           - не выполнено

Причины невыполнения поручения: - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(нужное обвести)

┌────────────────────────────┐     __________________    ______

│Аппарат Правительства Москвы│     (подпись куратора)    (дата)

│Организационно-аналитическое│

│         управление         │

│N 2-20-_________/3          │

│  __________________________│

│от ___.___.2003             │

└────────────────────────────┘